Orden correcto de trabajo

Tu orden es bueno, pero yo lo formularía así:

Fase 1 — Completar casos.json

Objetivo: que la web funcione con la tabla real.

Archivo principal:

/projects/corrupcion/data/casos.json

Campos actuales:

{
  "partido": "",
  "caso": "",
  "fase": "",
  "tribunal": "",
  "personas": "",
  "gravedad": "",
  "vinculo": "",
  "estado": "",
  "observaciones": "",
  "fuente": "",
  "ultimaRevision": ""
}

Aquí meteríamos los casos reales de la tabla principal:

PSOE / entorno PSOE

Caso Koldo / Ábalos
Caso Leire Díez / SEPI / Ferraz
Caso Begoña Gómez
Caso David Sánchez / Diputación de Badajoz
Caso Mediador
Caso Plus Ultra / Zapatero
Caso Azud
Caso ERE

PP / entorno PP

Operación Kitchen
Púnica — Waiter Music
Púnica — Arpegio / Mintra
Lezo — Canal de Isabel II / campo de golf
Gürtel — pieza residual
Taula / Imelsa
Brugal — Orihuela
Caso Montoro / Equipo Económico
Caso González Amador
Caso La Vida Islados / Vicent Marí
Caso Azud

Otros partidos

Caso 3%
Caso Pujol

Anexo / excluidos

Voloh
Laura Borràs
Caso De Miguel
Financiación Vox / préstamo húngaro
Neurona
Marta Rovira / procés

Esta es la fase que yo haría ahora.

Fase 2 — Probar funcionalidad

Con el JSON completo, comprobar:

- carga bien la tabla;
- los filtros funcionan;
- los colores son útiles;
- la tabla no se rompe en móvil;
- los casos excluidos se distinguen bien;
- las observaciones no hacen ilegible la página;
- las fuentes se pueden abrir bien;
- la gravedad no genera confusión.

Aquí veremos si el modelo de datos sirve o si falta algo.

Fase 3 — Cambios funcionales del modelo

Antes de base de datos, haría una mejora importante que ya has detectado:

Personas no como texto plano

Ahora tenemos esto:

"personas": "José Luis Ábalos, Koldo García, Víctor de Aldama y otros"

Pero lo correcto para futuro sería:

"personas": [
  {
    "nombre": "José Luis Ábalos",
    "situacion": "acusado",
    "cargo": "exministro",
    "partido": "PSOE"
  },
  {
    "nombre": "Koldo García",
    "situacion": "acusado",
    "cargo": "exasesor",
    "partido": "PSOE"
  }
]

Situaciones posibles:

investigado
procesado
acusado
juzgado
condenado no firme
condenado firme
absuelto
archivado
testigo
persona citada

Esto es muy importante si luego queremos fichas por persona o búsquedas más finas.

Pero no lo haría antes de probar la tabla sencilla. Primero, JSON completo. Después, modelo avanzado.

Fase 4 — Pasar de JSON a base de datos

Aquí estoy de acuerdo con tu propuesta, pero con cautela.

Opción más lógica

Para una web ligera:

SQLite

Ventajas:

- muy ligero;
- un solo archivo;
- ideal para formación;
- fácil de migrar;
- compatible con Python, PHP, Node, etc.;
- mucho más sencillo que Oracle.

Opción formativa ambiciosa

Oracle

Tiene interés si lo planteas como aprendizaje, pero es más complejo:

- conexión;
- hosting;
- credenciales;
- backend;
- seguridad;
- despliegue;
- mantenimiento;
- curva de aprendizaje mayor.

Mi criterio sería exactamente el que propones:

Si Oracle pasa de 20 horas de trabajo real, marcha atrás.

Pero incluso antes de Oracle, yo haría el modelo relacional en papel o en SQLite.

Tablas mínimas:

casos
partidos
personas
caso_persona
tribunales
fuentes
fases
estados
gravedades

La tabla clave sería caso_persona, porque una persona puede estar en varios casos y un caso tiene varias personas.

Fase 5 — Diseño general Jumalenin

Después de que el modelo funcione.

Aquí sí:

- cabecera común;
- navegación común;
- footer común;
- colores Jumalenin;
- integración con staging;
- enlace desde /projects;
- coherencia con support/staging/clima/noturningback.

No antes.

Si rediseñamos antes de validar datos, podemos perder tiempo maquillando una estructura que luego habrá que cambiar.

Fase 6 — Método de actualización

Esto vendría después.

Opciones, de menor a mayor complejidad:

Nivel 1 — Manual

Editar casos.json.

Más simple.
Suficiente al principio.

Nivel 2 — Formulario local

Una página interna para editar casos y generar JSON.

Más cómodo.
Todavía sin base de datos.

Nivel 3 — Base de datos + panel de administración

Formulario web para añadir/modificar casos.

Ya requiere backend.

Nivel 4 — Actualización semiautomática

Botón tipo:

Revisar fuentes

Que no actualiza solo, sino que prepara avisos:

- caso con fuente antigua;
- caso sin fuente;
- caso con revisión de más de 30 días;
- posible cambio de fase;
- enlace pendiente de comprobar.

Nivel 5 — Automatización real

Buscar noticias, autos, CGPJ, medios, comparar cambios y proponer actualización.

Esto es útil, pero no lo haría todavía. Primero hay que tener bien definidos los datos.

Fase 7 — Funciones futuras

Las que ya se ven:

- personas con situación procesal;
- ficha individual de caso;
- cronología por caso;
- fuentes múltiples;
- fecha de cada hito;
- distinción entre tabla principal y anexo;
- filtro por tribunal;
- filtro por partido;
- filtro por fase;
- filtro por gravedad;
- filtro por tipo de vínculo;
- exportación CSV;
- resumen por partido;
- contador por fase;
- contador por gravedad;